# 实施步骤（逐步操作手册）

配套文档：计划书.md（目标与里程碑）、README.md（技术细节）

每个 Step 统一四段：目标 / 动作、命令、验收门、失败信号。

铁律：验收门不过，不进下一步。

## 进度（截至 2026-09-21）

| Step | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| Step 0–1 环境与离线自检 | ✅ 完成 | 73 项离线测试全绿 |
| Step 2–3 真实仓库与 trace | ✅ 完成 | 4 个上游仓库夹具，trace.jsonl 为唯一真相来源 |
| Step 4 golden set 20 条 | ✅ 完成 | tasks/golden.jsonl，20/20 通过 --check-only |
| Step 5 批量评估与基线固化 | ⚠️ 收口（波动未达标） | 9 轮真实批次；pass@1 区间 75–95%，近 7 轮 85–95%；"≤ 1 条"未达成，归因见 BASELINE.md 结论 23 |
| Step 6 检索（M4） | ⛔ 未开始 | 前一步的波动口径未定死之前不引入新变量 |
| Step 7 图加固（M5）并发 | 🚧 部分完成 | 并发 4 实测：762.6s → 171.8s，pass@1 与串行一致；checkpoint 续跑与 interrupt 未做 |

下一步（2026-09-22）：让"从不主动收尾、每轮都撞天花板"的那几条任务能收尾

（接近量程时注入"现在必须提交"），用 --only 定向验证；再补空补丁的抢救（终止时工作区是脏的就照常提交 diff）。

## Step 0 · 环境准备

目标：一个能跑起来、且与系统环境隔离的开发环境。

动作

确认 Python ≥ 3.11、Git 已安装；Docker Desktop 在 M2 阶段前装好。

在项目目录建独立虚拟环境（不要用系统/conda base 环境，避免依赖互相污染）。

命令（PowerShell）

cd D:\repo-agent
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

# 模型密钥（选一个，LiteLLM 统一路由）
$env:OPENAI_API_KEY = "sk-..."
# $env:ANTHROPIC_API_KEY = "..."
# 建议持久化：
# [Environment]::SetEnvironmentVariable("OPENAI_API_KEY", "sk-...", "User")

可选但推荐：把项目纳入版本管理（补丁契约依赖 git，自己的代码也应当有历史）

git init
git add .
git commit -m "M1: walking skeleton (agent loop + tools + guards + eval harness)"

验收门：python -c "import langgraph, litellm; print('ok')" 输出 ok。

失败信号：pip 报依赖冲突 → 说明装进了全局环境，删掉 .venv 重来，不要 pip install 到 base。

## Step 1 · 离线自检（确认框架没坏）

目标：在花任何 API 费用之前，确认代码本身是好的。

命令

cd D:\repo-agent
$env:PYTHONUTF8 = "1"
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -t . -v

验收门：Ran 21 tests ... OK。这 21 个测试用脚本化模型回放，覆盖闭环修复、防作弊、预算熔断、

循环检测、补丁契约、harness 计分——全部不需要密钥和网络。

失败信号：任何一条 FAIL → 先修代码，环境问题的可能性很低（因为这个阶段不联网）。

## Step 2 · 接入第一个真实仓库

目标：把"玩具仓库"换成真实世界的一条 Issue。这是 M2 的开始，也是整个项目的分水岭。

2.1 选仓库（标准很重要，选错会浪费一周）

纯 Python、依赖少、pip install -e . 能装完；

测试快：全量 < 2 分钟，单文件 < 30 秒；

仓库规模 < 5000 文件（克隆与索引可接受）；

Issue 已关闭且有对应 PR（能从 PR 反推 gold patch 与测试）。

推荐起步：pallets/itsdangerous、pallets/markupsafe、pypa/packaging。

2.2 找一条合法的任务

在 GitHub 搜索：repo:<owner>/<name> is:issue is:closed label:bug

用 timeline 接口找关联 PR，再取 PR 的 base commit（.base.sha 就是基线）与 diff：

curl.exe -s -H "Accept: application/vnd.github+json" `
  "https://api.github.com/repos/<owner>/<name>/issues/<n>/timeline" -o work\tl.json
curl.exe -s "https://api.github.com/repos/<owner>/<name>/pulls/<pr>" -o work\pr.json
curl.exe -sL -H "Accept: application/vnd.github.v3.diff" `
  "https://api.github.com/repos/<owner>/<name>/pulls/<pr>" -o work\pr.diff

接口被限流时的备用路径（本项目后来一直用这条）：clone 全量历史，用 git log / git show

找修复提交并直接切补丁，完全不碰 API：

git clone --config core.autocrlf=false https://github.com/<owner>/<name> work\<name>-full
cd work\<name>-full
git log --oneline -- src/ | Select-Object -First 40        # 找"修了什么"
git show <fix-sha> --stat                                  # 确认它同时改了 src 与 tests
# 切补丁（LF！PowerShell 的 | Out-File 会写成 CRLF，会让 git apply 失败）
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import subprocess,pathlib; d=subprocess.run(['git','-C','work\\<name>-full','diff','<base>','<fix>','--','tests/'],capture_output=True,text=True).stdout; pathlib.Path('work\\test.patch').write_text(d,encoding='utf-8',newline='')"

CHANGES.rst 里的 :issue:/:pr:` 编号是"任务出处"最可靠的来源，比 API 还好用。

把 PR 补丁切成 test.patch（造夹具用）与 gold.patch（证明可解用）：

.\.venv\Scripts\python.exe tools\split_pr_diff.py work\pr.diff --out-dir work

造任务夹具：基线 + 只打测试补丁（最容易漏掉、且漏掉任务就永远不可能通过）：

.\.venv\Scripts\python.exe tools\make_fixture.py `
  --source work\<name>-full `
  --commit <base-sha> `
  --dest .repos\<name>-<n> `
  --test-patch work\test.patch `
  --forbid <fix-sha> `
  --message "task fixture: add failing test for <issue>"

为什么必须打测试补丁：如果缺陷是"PR 新增的测试"暴露出来的，而夹具里没有这个测试，

那么 Agent 修完之后 fail_to_pass 依然找不到测试文件 → 任务不可能通过。

打好之后：fail_to_pass 用新测试的节点 id，pass_to_pass 用同文件去掉该节点（或相邻测试文件）。

--forbid <fix-sha> 这条同样不能省：夹具里不能留着上游未来的提交。直接 git clone

出来的目录带着 remote 和全部历史，Agent 一句 git show <fix-sha> 就能把答案抄走——

这种评估污染不会报错，只会让你拿到的 pass@1 变得毫无意义。make_fixture.py 会把

remote、多余分支/标签和游离对象全部清掉，并在结束时审计"可达提交数 = 基线祖先数 + 夹具提交数"。

确定测试命令与环境变量：优先看 pyproject.toml / tox.ini / Makefile / CI 配置；

src 布局的仓库记得在任务里写 "env": {"PYTHONPATH": "src"}。

完整真实案例（含实际 sha、命令与验证结论）见 tasks/README.md。

把任务写进任务集 JSONL（tasks/golden.jsonl），并带上 "gold_patch" 字段——它让

--check-only 能顺手证明"这个任务真的能解"。

2.3 先人工验证任务有效（省钱的习惯）

cd D:\repo-agent
$env:PYTHONUTF8 = "1"
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent run `
  --repo D:\.repos\itsdangerous `
  --commit <base-sha> `
  --issue "<把 Issue 正文粘进来>" `
  --test-command "python -m pytest tests/test_itsdangerous.py -q" `
  --model gpt-4o-mini `
  --max-steps 15 --max-cost 0.5 `
  --workdir D:\repo-agent\work --run-dir D:\repo-agent\eval-runs\m2-001

先跑一条、看结果，再考虑批量。

验收门：至少 1 条任务被判定为 valid patch（补丁能应用到干净检出，且测试转绿）。

失败信号：

pre_check 阶段失败 → 你挑的测试在修之前就通过，任务无效，换一条；

大量时间花在装依赖 → 停止自建环境，改用预构建镜像（见 Step 5.3）；

empty_patch 占比高 → 看 trace 里的 llm_error，多半是模型名/密钥/额度问题。

## Step 3 · 读懂一次运行（trace 是唯一的真相来源）

目标：能从一次失败里看出"到底卡在哪"，而不是只看最终 diff。

动作：运行结束后打开 --run-dir 下的四个产物：

| 文件 | 看什么 |
| --- | --- |
| patch.diff | 最终交付物；为空说明没改任何文件 |
| result.json | 结构化结论：stop_reason / 步数 / token / 费用 / 契约违规 |
| trace.jsonl | 逐事件：每次模型调用（工具名、耗时、token）、每次工具调用（参数、观察结果、是否被拒）、预算熔断、循环检测 |
| NOTES.md | 模型的推理链（外置记忆），看它"以为"自己在做什么 |

常用排查命令

# 看每一步调了什么工具、结果是否失败
Get-Content eval-runs\m2-001\trace.jsonl |
  ForEach-Object { $e = $_ | ConvertFrom-Json; if ($e.kind -eq "tool_call") { "{0,-4} {1,-16} ok={2}" -f $e.step, $e.tool, $e.ok } }

# 看终止原因
Get-Content eval-runs\m2-001\result.json | ConvertFrom-Json | Select-Object stop_reason, steps, tokens, cost_usd, valid

五条必查的失败模式

只改不测：改了文件却没有再跑测试 → 提示词/工具约束要加强。

重复空转：同一调用连续重复 → 看 no_progress:repeated_tool_call，说明提示太模糊或文件读不到。

越界尝试：ok=False 的工具调用 → 正常（被守住了），但要确认没有绕过路径。

上下文爆掉：单步 observation 几万字符 → 收紧命令输出或改用更窄的 bash 命令。

读错文件：反复读无关文件 → 这是 M4 检索要解决的问题，先记下来。

验收门：能对任意一条失败任务，用一句话说清"卡在哪个阶段、为什么"。

失败信号：说不出原因，只能看 diff → 说明 trace 信息不足，先补 trace 再谈优化。

## Step 4 · 建立 golden set（从 1 条到 20 条）

目标：把"感觉还行"变成"可比较的数字"。没有固定任务集，任何优化都是自欺欺人。

动作

新建 tasks/golden.jsonl，一行一个任务，字段与 harness/tasks.example.jsonl 一致：

{"id": "itsdangerous-001", "repo": "D:/.repos/itsdangerous", "base_commit": "<sha>", "issue": "Issue 正文…", "test_command": "python -m pytest tests/test_itsdangerous.py -q", "fail_to_pass": ["python -m pytest tests/test_itsdangerous.py::test_bad_signature -q"], "pass_to_pass": ["python -m pytest tests/test_itsdangerous.py -q"], "protected_globs": ["**/tests/**", "**/test_*.py"], "max_steps": 15}

关键规则：

fail_to_pass 用单个测试节点（::test_name），不要用整个文件——否则无法判断是不是真的修好了；

pass_to_pass 用能反映"不能弄坏别的"的命令（整文件或整目录）；

base_commit 必须写死，仓库更新后数字不可比；

难度分层：3 条明显简单（单文件）、10 条中等、3 条较难（跨模块）。

用测试结果反查任务质量：

.\.venv\Scripts\python.exe -m harness.run_eval --tasks tasks\golden.jsonl --check-only

--check-only 只跑"修前必须失败"这道门禁，不调用任何模型，所以可以随便跑：

每次新加任务都先过它，避免拿一条本来就通过的任务去浪费 token。

验收门：20 条任务里，pre_check 阶段失败（任务无效）的比例 < 20%，且每条任务你都知道 gold patch 改了哪些文件。

失败信号：大部分任务卡在 pre_check → 你的 fail_to_pass 选错了（选了本来就通过的测试）。

## Step 5 · 批量评估与基线固化（M3）

5.1 跑基线

$env:PYTHONUTF8 = "1"
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent eval `
  --tasks tasks\golden.jsonl `
  --model gpt-4o-mini `
  --out eval-runs\baseline-2026-09-20

产出：results.jsonl（逐任务）、summary.json（pass@1、均值、失败阶段分布）。

5.2 记录基线表（建议直接建一个 BASELINE.md，每次改动追加一行）

| 日期 | 模型 | 任务数 | pass@1 | 平均步数 | 平均费用 | 平均延迟 | 主要失败阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-20 | gpt-4o-mini | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |

5.3 环境准备与吞吐（决定评估能不能持续跑）

每个仓库预热一份镜像：在 Dockerfile 里装好依赖，运行时 --network none 也能跑测试；

大仓库用浅克隆（--depth 1 后再 fetch 指定 commit），避免每次评估等几分钟；

串行够用就先别并行；要并行时按"一任务一目录一容器"隔离，注意 API 限流。

验收门：一条命令产出五项指标 + 失败阶段分布，且重复跑一轮 pass@1 波动 ≤ 1 条任务。

2026-09-21 实测：前半条达成（--check-only + 批次汇总 + 失败阶段分布）；

后半条未达成——近 7 轮同 20 条任务的极差是 2 条（17–19/20）。原因不是"模型随机"：

4 条波动任务几乎每轮都被 token/步数上限终止，而会自己 submit 的 16 条零波动

（BASELINE.md 结论 23）。所以口径定为区间，并把"让这些任务能收尾"列为下一步。

失败信号：两轮结果差异很大 → 先怀疑任务有效性、flaky 测试、环境不一致，而不是模型。

## Step 6 · 上检索（M4，严格一次一个变量）

目标：提升"能否找到正确的文件"。这一步最容易做成"堆技术"，务必保持单变量。

引入顺序（每步都要有 A/B 结论，没有增益就删掉）

先量化问题：统计失败任务的"读错文件"比例，以及 gold 文件是否出现在 Agent 读过的文件里。

BM25 关键词检索：ripgrep/bm25s 建索引，让 Agent 先检索再读文件（对函数名、错误码类任务命中率提升最快）。

依赖图扩展：解析 import/调用关系，检索命中后自动带出上下游文件（解决"改了一处漏了另一处"）。

向量检索：命名不同但语义相似时才有价值；引入前先确认失败样本里确实存在这类情况，否则纯属加成本。

AST 切片（Tree-sitter）：让每个检索单元是完整函数/类，而不是固定窗口。

衡量口径：Top-5 定位命中率（gold 文件是否在检索结果前 5）+ pass@1 增量。

验收门：每加一个通道，都能给出"任务集不变、模型不变、指标变化"的对照表。

失败信号：加了检索但指标不动 → 回滚。检索不是越复杂越好。

## Step 7 · 图加固（M5）

目标：从"能跑"到"能反复跑、能中断、能并行"。

checkpoint 续跑：graph.compile(checkpointer=...)，给每次运行一个 thread_id；

开发期用 SQLite，生产用 Redis。中断后可从最后一个节点续跑，不必重花 token。

interrupt 人工确认：对高风险操作（删除文件、大规模改动、动配置）用 interrupt 暂停，

等人工确认后再继续——这是"全自动"与"可信"之间的折中。

并发：任务级并行（ThreadPoolExecutor + 每任务独立目录/容器），先压到 4 并发看 API 限流与内存。

验收门：人为 kill 一次运行后能续跑完成；并发 4 时结果与串行一致。

2026-09-21 实测：并发 4 达成（墙钟 762.6s → 171.8s，pass@1 与串行一致，0 次超时；

2 条任务翻转，落在同配置复跑的噪声带内）；kill 后续跑未做（还没有 checkpointer）。

## Step 8 · 角色拆分（M6，数据驱动）

只在 Step 6 的指标卡住时才做。

Explorer：把"探索"独立成一个只读子步骤，输出带 file:line 的证据清单，再交给 Coder。

预期收益：减少读错文件、减少无效 bash。

Executor：把测试执行与日志归因独立出来（谁失败、失败在哪一行）。

Reviewer：只在正确性/风格/安全上做结构化审查，不产出新代码。

每个角色都要单独 A/B：加 → 跑同一任务集 → 指标涨就留，不涨就删。

多一个角色 = 多一轮模型调用 = 成本上升，必须换来可测的收益。

验收门：每个保留的角色都有"有它 vs 没它"的对照数据。

## Step 9 · 可观测与成本治理（M7）

接 OTLP/LangSmith：LangGraph 原生支持，设置环境变量即可把节点级 trace 导出，

与现有 trace.jsonl 互补（一个给机器聚合，一个给人看链路）。

成本看板：从 results.jsonl 聚合"每任务费用 × 失败阶段"，找出最烧钱的失败模式。

预算熔断调参：以 P95 单任务费用为准设定 max_cost，让少数失控任务尽早终止。

验收门：任意一条任务都能回答"钱花在哪一步了"。

## Step 10 · 接口层（M8）

CLI 完善（已有 run / eval）：补 --sandbox docker、--limit、日志彩色输出。

GitHub 集成：GitHub App + Webhook，校验签名 → 匹配触发标签（如 agent:fix）→

启动容器跑任务 → 成功后用 API 创建分支、提交、开 PR 草稿并回贴运行摘要。

权限最小化：Token 只给必要 scope；密钥不进沙箱；PR 一律 draft，合并必须人工。

验收门：在真实仓库上打一个标签，端到端产出 PR 链接与运行报告。

## Step 11 · 收尾与包装

更新文档：README 补 Docker 用法与真实案例；计划书.md 标记各里程碑完成状态。

写技术复盘：①要解决的问题 ②架构与每项选型的依据 ③数据（pass@1/成本/延迟变化）

④踩过的坑与修复 ⑤下一步。有数据才叫复盘，没有数据的复盘只是读后感。

准备演示：一条真实 Issue 的完整 trace + 补丁 + PR 链接，比任何架构图都有说服力。

## 附录 A · 常见坑清单

| 坑 | 症状 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| CRLF 污染补丁 | 补丁里全是整文件重写 | 克隆时就传 core.autocrlf=false（task.py 已处理）；自建仓库要先设再 git add |
| Windows 控制台编码 | 中文/emoji 报 UnicodeEncodeError | 设 PYTHONUTF8=1；代码内部已强制 UTF-8 |
| pytest 收集错误 | 测试没跑起来就判失败 | 先保证 test_command 在干净检出上能跑通 |
| 容器内装不了依赖 | --network none 下 pip 失败 | 依赖在镜像构建阶段装好，运行阶段彻底断网 |
| 任务无效 | pre_check 直接失败 | fail_to_pass 必须是"修前失败"的单测节点 |
| flaky 测试 | 同一补丁两次结果不同 | 关键测试重复跑；维护 flaky 黑名单 |
| 模型输出非法 JSON | 工具参数解析失败 | llm.py 已容错；观察占比，必要时换模型或加 few-shot |
| 上下文被日志灌满 | 单步几万字符、成本飙升 | 输出截断（head+tail）、只跑单个测试、推理外置 |
| 大仓库克隆慢 | 每次评估等几分钟 | 浅克隆 + 预热镜像 + 本地缓存仓库 |

## 附录 B · 命令速查

# 自检
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -t . -v

# 单任务
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent run --repo <path> --commit <sha> --issue-file issue.md `
  --test-command "python -m pytest tests/x.py -q" --max-steps 15 --max-cost 0.5 --run-dir eval-runs\m2-001

# 批量评估
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent eval --tasks tasks\golden.jsonl --out eval-runs\baseline-1

# 只验任务有效性（不调用模型、零成本）
.\.venv\Scripts\python.exe -m harness.run_eval --tasks tasks\golden.jsonl --check-only

# 也可以直接调 harness
.\.venv\Scripts\python.exe -m harness.run_eval --tasks tasks\golden.jsonl --limit 3

# 造一个玩具仓库（不需要网络，用于验证链路）
.\.venv\Scripts\python.exe tests\make_toy_repo.py work\toyrepo