# 工作日志（追加式）

每天一段：做了什么、拿到什么数据、修了什么、明天从哪儿接着干。

技术细节归 README.md / BASELINE.md / tasks/README.md，这里只记"当天发生了什么"。

## 2026-09-16 · M2 达成（任务集 3 条，pass@1 3/3）

### 今天做完的事

把项目落到 D:\repo-agent：计划书（12 章，含里程碑与验收线）、实施步骤（Step 0–11 操作手册）、

README、BASELINE，以及 M1 的行走骨架代码（LangGraph 单 Agent 循环 + 6 工具 + Guard + 补丁契约 + harness）。

M2 达成：任务集从 1 条扩到 3 条，全部通过。三条任务都是"从上游已合并的真实修复反推"出来的，

不是自己编的题目。

新增 tools/make_fixture.py：造任务夹具，并强制审计"上游未来是否泄漏进工作区"。

harness 增加 gold_check 门禁：--check-only 除了证明"修前必失败"，还要打上参考补丁证明

"这个任务真的能解"。零成本、3 条任务 20 秒。

提示词补齐环境事实，并做了单变量 A/B。

文档与 Word 同步：计划书.docx、实施步骤.docx 都重新生成（WPS 锁释放后成功）。

### 数据

当前可信基线（修完判定链路缺陷后重跑）：pass@1 3/3，平均 6.67 步 / 37,780 token / $0.0086 / 20.5s。

| 任务 | 上游 | 缺陷 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| itsdangerous-126 | issue #126 → PR #133 | 未来时间戳被判为有效 | 通过，补丁与上游逐字节一致 |
| itsdangerous-124 | issue #124 | BadTimeSignature.date_signed 是 int | 通过，补丁与上游逐字节一致 |
| itsdangerous-296 | PR #296 | 日期溢出导致 OSError/ValueError 逃逸 | 通过，写法与上游不同但行为正确 |

单变量 A/B（同一任务集、同一模型、只改提示词）：

补"命令已在仓库根目录、别 cd"+"cmd 下别写长 python -c"：平均步数 10.67 → 6.33（−41%）、

token 68,501 → 34,807（−49%）、费用 $0.0164 → $0.0076（−54%），补丁语义不变。

（更早，旧夹具）声明 shell 方言：步数 13 → 6（−50%）、token −54%。

今天全部真实调用：12 次任务运行，合计 $0.1258（DeepSeek deepseek/deepseek-chat，密钥只放环境变量）。

### 今天修掉的两个真 bug（都是"不报错但让数字失真"的那类）

夹具泄题：原夹具直接 git clone 上游，带着 remote 和全部 679 个提交，Agent 一句

git show <fix-sha> 就能抄答案，而所有指标看上去都正常。→ 改用 make_fixture.py 造夹具：

删 remote、删游离分支/标签、gc --prune=now，并审计"可达提交数 = 基线祖先数 + 夹具提交数"。

过期字节码：Python 在"mtime 秒未变且文件长度未变"时复用旧 .pyc，而 a - b → a + b

恰好同长度——正确补丁会被预检留下的旧字节码判成失败，同长度的回归也能藏在旧 .pyc 后面被判通过。

是 gold_check 门禁间歇性失败才暴露的。→ run_shell 一律带 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1，

并加回归测试 test_verification_commands_leave_no_bytecode_behind；连跑 3 次全量稳定。

教训（已写进 计划书.md 风险册）：评估链路会撒谎，而且是双向的。门禁必须既验"修前必失败"

又验"gold 必能解"，并且要能抓到"判定命令自己污染状态"这一类问题。

### 环境备忘

cd D:\repo-agent
$env:PYTHONUTF8 = "1"
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
$env:DEEPSEEK_API_KEY = "sk-..."        # 只放环境变量，绝不写进文件

.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -t .            # 35 项离线测试
.\.venv\Scripts\python.exe -m harness.run_eval --tasks tasks\golden.jsonl --check-only
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent eval --tasks tasks\golden.jsonl `
  --model deepseek/deepseek-chat --out eval-runs\m2-golden-3
python tools\md_to_docx.py 计划书.md 计划书.docx                          # 用 base conda 的 python（装了 python-docx）

踩坑记录：

PowerShell 的 | Out-File / Set-Content 会写 CRLF，git apply 直接拒绝；写补丁一律用

[IO.File]::WriteAllText 或 Python 的 newline=""。

GitHub API 未认证时会被限流（今天 remaining: 0），但 git clone / git show 不受影响——

造任务优先走 git 历史，CHANGES.rst 里的 :issue:/:pr: 编号是最可靠的出处。

递归删除会被本机策略拒绝；make_fixture.py --force 里带了"只删空目录或真 git 检出"的保护，

需要重建夹具时走它，别在 shell 里硬删。

在别的终端 cd 进夹具目录会让 --force 重建失败（目录被占用）。

### 明天从哪儿接着干

M3-1 扩任务集到 10–20 条，重点不是数量而是难度分布：现在 3 条都是单文件 3–7 行，

pass@1 100% 是虚高的。要加跨文件缺陷、需要读懂调用方的缺陷、以及"测试期望文案会误导人"的陷阱。

造任务的流程见 tasks/README.md（含 git 历史找补丁、make_fixture.py、--check-only）。

M3-2 有 Docker 的机器上跑一次 --sandbox docker：本机 LocalSandbox 有网络，

模型理论上能 git clone 上游抄答案（夹具干净了，网络没堵）。这是目前唯一没堵住的评估缺口。

补 2–5 条任务：候选来自 pallets/itsdangerous 其他已合并修复，以及换一个仓库（如 pallets/markupsafe）

以证明 harness 与仓库无关。

待确认：D:\repo-agent 还没初始化 git 仓库（.venv/.repos/eval-runs/work 已在 .gitignore 里）。

问过用户是否 git init + 首次提交，还没答复。

## 2026-09-18 · M3 第一步：任务集 3 → 13 条（pass@1 11/13）

### 今天做完的事

Step 4 收尾：任务集从 3 条扩到 13 条，覆盖 4 个真实仓库

（itsdangerous / click / packaging / werkzeug）。新增 10 条全部由上游已合并修复反推，

用 tools/make_fixture.py --fix <sha> 自动切包造夹具（GitHub API 仍限流，走全量 clone + git 历史）。

10 条全部通过 --check-only 双向门禁：修前必失败 + 金补丁必转绿 + pass_to_pass 不回归。

补齐测试依赖：pretend、ephemeral-port-reserve、pytest-timeout、watchdog、cffi、

cryptography 装进 .venv（werkzeug 的 tests/conftest.py 在导入期就要 ephemeral_port_reserve，

否则整个文件连收集都过不去）。

跑了两轮 13 条真实批次 + 一次 3 条 A/B，共 29 次任务运行。

修掉 3 个真问题（下面单独写），离线测试 35 → 40 项全绿。

写文档：tasks/README.md（任务表 + 出处 + 第三类坑）、BASELINE.md（3 行新记录 + 结论 9–11）、

README.md（M3 状态 + 新模块 + 已知限制）。

### 数据

| 批次 | 任务数 | pass@1 | 平均步数 | 平均 token | 平均费用 | 平均延迟 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-20260918 | 13 | 11/13 | 9.00 | 59,388 | $0.0137 | 49.6s | M3 首轮，issue 正文带出处（见问题 1） |
| m3-20260918b | 13 | 11/13 | 9.31 | 72,631 | $0.0150 | 68.8s | 当前可信基线：清掉出处 + 修掉沙箱超时 |
| m3-werkzeug-b | 3 | 3/3 | 9.67 | 73,186 | $0.0109 | 27.1s | 第三次提示词 A/B（对照同三条 205.3s，−87%） |

今天全部真实调用：29 次任务运行，合计 $0.4060。

两条失败都在 click（click-show-default、click-unset-defaults），都是模型在 15 步预算内没到达根因——

这是任务集第一次出现"真的修不出来"，之前的 pass@1 100% 确实是虚高的。

### 今天修掉的三个真问题（还是"不报错但让数字失真"那一类）

提示词泄题——第三类评估污染，也是最难自查的一类。

我给 6 条 issue 写了"来源：上游已合并修复 1c20dc6（Fix default handling to defer UNSET normalization）"

这样的抬头。模型第 7 步的笔记里就开始"look at the upstream fix 1c20dc6"：

任务从诊断变成回忆。最要命的是它不影响汇总数字——两轮都是 11/13，

但行为完全不同：带出处那轮 click-unset-defaults 15 步全在找答案、最后交白卷（empty_patch），

去掉出处后它会去改代码、只是没改对（fail_to_pass）。

→ 出处只留在 tasks/README.md；新增 harness.run_eval.issue_leak 门禁：

通用出处标记（来源：/提交者：/已合并修复）+ 任务级 leak_terms（SHA / PR 号 / 修复提交标题），

在克隆之前拦下，判定 issue_leak 阶段——既不烧 token，也不会被误记成模型失败。

配 4 条离线测试（含"泄漏任务必须在克隆前被拒"）。

沙箱的"超时"根本不是超时。 subprocess.run(shell=True, timeout=180) 在 Windows 上只杀得掉

cmd.exe；pytest 是孙进程，仍握着 stdout 管道，于是后续读取永久阻塞。实测模型跑

pytest -q tests/ 后一路挂了 5 分钟以上（那条任务 duration_s = 333.8s），

而它既不是模型慢也不是任务难，是工具在等一个早该被杀掉的壳。

→ 新增 repo_agent/proc.py::run_bounded：独立进程组 + taskkill /F /T 整树击杀 + 有界的收尾等待；

沙箱与 harness 共用同一份实现。回归测试用"活得比 shell 久的孙进程"钉住这条（修前会永久挂住）。

模型习惯顺手跑整仓测试，撞上上面那个超时（werkzeug 全套要跑几分钟，还会起本地服务）。

→ 第三次提示词 A/B，只加一句环境事实（"单条命令 180s 会被杀，有些套件比周围代码慢得多，

跑窄命令别跑整个套件"）：三条 werkzeug 任务的整仓测试 3 次 → 0 次，

延迟 205.3s → 27.1s（−87%），pass@1 仍 3/3。token +36%——那 180 秒从"等待"变成了"干活"。

### 只记录、还没修的一条

模型会把调试脚本留在仓库里一起进补丁：click-unset-defaults 那次提交的 patch.diff

全是 debug_scratch.py / repro_scratch.py，压根没碰 src/click/core.py。

现在只靠提示词约束，没有硬门禁。这是明天的第一个候选实验。

### 环境备忘（增量）

# 夹具的测试依赖（已验证装进 .venv）
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install pretend ephemeral-port-reserve pytest-timeout watchdog cffi cryptography

# 单条任务探路（比整批便宜得多）
.\.venv\Scripts\python.exe -m repo_agent run --repo D:\repo-agent\.repos\click-echo-empty `
  --issue-file tasks\click-echo-empty.issue.md `
  --test-command "D:/repo-agent/.venv/Scripts/python.exe -m pytest -q tests/test_utils.py" `
  --model deepseek/deepseek-chat --max-steps 15

踩坑：issue_file 与 gold_patch 是相对任务文件所在目录解析的，把任务行放到 work\ 下探路时

必须写成绝对路径；另外 git diff 出来的 hunk 抬头函数名可能是误导的（packaging-wheel-regex

的新用例其实加在 test_parse_wheel_invalid_filename 里，抬头却写着上一个函数），

fail_to_pass 节点必须实跑确认，不能照抄抬头。

### 明天从哪儿接着干

修"补丁里混进 scratch 文件"：要么在提示词里要求提交前清理临时脚本，要么给补丁契约加

"新文件只允许出现在源码目录"。先做单变量 A/B，别直接上硬门禁。

继续扩任务集到 20 条（Step 4 的验收门）：现在 13 条里 9 条是单文件、参考修复 1–12 行，

缺"多文件大改"和"必须读懂调用方"的样本。packaging-wheel-regex 这类 1 行陷阱题保留，但要标注类型。

然后进 Step 5：固化基线——20 条任务、失败阶段分布、重复跑波动 ≤ 1 条。

待确认：D:\repo-agent 仍未初始化 git（.gitignore 已排除 .venv/.repos/eval-runs/work）。

## 2026-09-20 · M3 第二步：任务集 20 条 + 三处结构性修复 + 5 轮真实批次

### 今天做完的事

Step 4 收口：任务集 13 → 20 条，覆盖 4 个仓库，20/20 通过 --check-only。

新增 7 条全部从上游已合并修复反推，其中 4 条跨文件、3 条是"行数少但陷阱深"的题

（ASCII-only 正则、Unicode 空白、空值 vs 缺值）。

修掉"提示词在教模型做工具禁止的事"：shell_hint 让模型把临时脚本写到 %TEMP%，

而 guard 拒绝工作区之外的任何路径 → 模型只能写进仓库 → 91 行调试输出进了补丁。

现在 .repo-agent/ 是工作区内、被 .git/info/exclude 排除的暂存目录。

第四次单变量 A/B（4 条 click 任务）验证：补丁新增文件/行数 4 / 91 → 0 / 0。

今天的主线：同一批 20 条任务连跑 5 轮，其间做两个单变量改动 + 一次波动测量。

5 轮合计 $0.778、约 65 分钟墙钟、19/20 条任务至少成功过一次。

文档：README.md、BASELINE.md、tasks/README.md 全部同步到 20 条口径。

### 数据（同一批 20 条任务，5 轮）

| 批次 | 步数预算 | 命令超时 | 熔断 | pass@1 | 平均步数 | 平均 token | 平均费用 | 平均延迟 | 整批墙钟 | 合计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-golden-20 | 15 | 180s | 3 次硬停 | 15/20 (75%) | 9.85 | 80,794 | $0.0077 | 47.4s | 948.7s | $0.1536 |
| m3-golden-20-r2 | 15 | 180s | 3 次硬停 | 18/20 (90%) | 10.10 | 81,965 | $0.0074 | 38.5s | 770.8s | $0.1488 |
| m3-golden-20-t90 | 15 | 90s | 3 次硬停 | 17/20 (85%) | 9.25 | 73,632 | $0.0077 | 31.7s | 633.7s | $0.1533 |
| m3-golden-20-s20 | 20 | 90s | 3 次硬停 | 18/20 (90%) | 9.95 | 83,529 | $0.0074 | 28.6s | 572.3s | $0.1470 |
| m3-golden-20-w5 | 20 | 90s | 3 警告 / 5 终止 | 18/20 (90%) | 11.05 | 90,387 | $0.0088 | 50.4s | 1008.0s | $0.1757 |

加粗的列是相对上一行的唯一变量。5 轮 pass@1：75 / 90 / 85 / 90 / 90 → 均值 86%，极差 15 个点。

### 逐任务稳定性（5 轮）

| 任务 | r1 | r2 | t90 | s20 | w5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| itsdangerous-296 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 不稳定 |
| click-show-default | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 不稳定 |
| packaging-interp-tags | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 不稳定 |
| werkzeug-int-str-strict | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 不稳定 |
| werkzeug-url-empty-port | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 不稳定 |
| click-unset-defaults | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 轮全失败 |
| 其余 14 条 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 稳定通过 |

波动 = 5 条（25%），Step 5 的验收门是"≤ 1 条"——未达标。

但 20 条里 19 条至少成功过一次，唯一真正没解出来的是 click-unset-defaults。

### 三个改动各自的结果

命令超时 180s → 90s（r2 → t90）：达标，省时且不伤正确率。

全部 bash 执行时间 321.5s → 214.7s，整批墙钟 770.8s → 633.7s（−18%）。

pass@1 85%，在 5 轮噪声带内。关键：它没有消除"想跑整仓套件"这个行为——

5 轮里命中超时的永远是同一条任务 werkzeug-int-str-strict（一次想跑 6 个测试文件），

90s 只是把它从 180s 的浪费减半。第三次提示词 A/B 减少的是频率，不是这条冲动本身。

步数预算 15 → 20（t90 → s20）：证明了"稳定失败"其实是"被饿死"。

click-show-default 前三轮 3/3 全失败（15 步用尽、每次 13–16 万 token），

预算放到 20 步后一次通过（20 步、20.4 万 token）。它不是不会做，是预算贴在所需步数上。

代价看得见：werkzeug-int-str-strict 在同一轮从"循环熔断、10 步"变成

"连撞 3 次 90s 超时、20 步、375s"才勉强通过——整批最慢的一条。

熔断策略 3 硬停 → 3 警告 / 5 终止（s20 → w5）：空结果，别当结论用。

离线 43 项测试覆盖了这条路径（含"第 3 次注入警告后仍能改正并提交"的新用例），

但 w5 那一轮没有任何任务触发 3 连重复（全批 trace 里 loop_warning 事件 0 条），

改动根本没被踩到。s20 → w5 的 90% → 90% 是采样噪声，不能归因给熔断策略。

### 今天的关键发现

提示词不能在教模型做工具禁止的事。 Guard.rel() 拒绝工作区外的任何路径，

而提示词写着"把脚本放到 %TEMP%"——模型没有别的选择，只能把 scratch 写进仓库根目录。

两条 click 任务的补丁里因此各有 2 个 scratch 文件（合计 91 行），其中一条的补丁全部是 scratch。

修法是消掉矛盾（给它一个既合法又不进 diff 的目录），不是再叮嘱一遍。

pass_to_pass 拦下的是"假通过"，不是噪声。 click-unset-defaults 那 5 行补丁让目标用例转绿，

但 tests/test_options.py 60 条变红（flag_value/envvar 与 default 的交互全被打坏）。

没有回归门禁，这条会被记成一次漂亮的通过。

"稳定失败"是一个危险的说法。 同一个任务，预算 15 步时 3 轮全败、20 步时一次通过。

"它难"和"它饿"在汇总数字里长得一模一样——只有改了预算重跑才能区分。

同理，"90%"和"75%"是同配置下的同一条流水线，差的是采样运气。

超时是症状，不是病。 5 轮里被超时吃掉的墙钟全部来自 werkzeug-int-str-strict 那一条任务，

占全部 bash 时间 68% / 56% / 42% / 0% / 52%。提示词已经警告过"整仓套件很慢、跑窄命令"，

它减少的是频率（第三次 A/B：3 次 → 0 次），但每当模型决定"这次我要看全貌"，

它就会再撞一次。把限时从 180 收到 90 只让这次浪费便宜一半。

预算与熔断第一次在真实运行里生效：packaging-interp-tags 撞 token 上限（217k，

改了 tags.py 漏了 utils.py）；werkzeug-url-empty-port 连续 3 次同一命令触发

no_progress:repeated_tool_call（7 步终止、空补丁）；

werkzeug-int-str-strict 触发硬停的那次，重复的其实是一条只读探针

（python -c "print(int('0x7B',16))"）——模型没在死循环，它在验证 Python 语义，

被一刀砍掉时手上什么都没有（空补丁、$0.0021）。

这正是把硬停改成"先警告"的动机：终止要付出"整轮白跑"的代价，警告不用。

"被预算打断"不等于"失败"：21 次由天花板终止的运行里，8 次其实已经把 bug 修好了，

只是没走到 submit（stop_reason=budget:steps 而 stage=ok，如 r1 的 werkzeug-int-str-strict）。

这说明 finalize 在终止时照常采集工作区 diff 是对的——把"改了"和"说了"解耦，不然这 8 次会被记成失败。

真正零产出的是空补丁：5 轮共 8 次，其中 2 次是循环熔断（模型还在只读探针阶段就被砍）、

5 次是预算耗尽时一个文件都还没写、1 次是模型自己停手没提交（agent_finished）。

要动刀的就是熔断那两格：硬停把"还在探索"直接变成"什么都没交"。

Step 5 判定：20 条任务 ✅、失败阶段分布 ✅、波动 5 条 ❌（要求 ≤ 1）。

5 轮 100 次运行合计：ok 86、fail_to_pass 6、empty_patch 8；

终止原因：submitted 78、budget:steps 14、budget:tokens 5、no_progress:repeated_tool_call 2、

agent_finished 1——21% 的运行是被天花板掐断的，不是解题结束。

波动没收敛的原因已经定位清楚：任务所需步数落在预算区间内，加上"要不要跑整仓套件"

这个二元决策（跑就吃掉几十秒到几分钟的墙钟，还可能反过来挤掉步数）。

### 预算标定（今天顺手算的，不用花 token）

把 5 轮里每条任务的成功步数区间和失败步数区间拉出来对照，就能看出预算该怎么给：

| 任务 | 成功步数 | 失败步数 | 建议预算（2× 成功上限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| itsdangerous-126 | 6–10 | — | 20 |  |
| itsdangerous-124 | 6–11 | — | 22 |  |
| itsdangerous-296 | 6–9 | 15 | 18 | 失败那次步数反而更高（预算用尽） |
| click-echo-empty | 8–16 | — | 32 | 步数在轮次间差 2 倍 |
| click-funcparamtype | 6–8 | — | 16 |  |
| click-show-default | 20 | 15–20 | 40 | 唯一的成功那轮正好把 20 步用完 |
| click-unset-defaults | — | 11–16 | 30 | 5 轮全败（真难点） |
| packaging-wheel-regex | 4–13 | — | 26 |  |
| packaging-tag-count | 4–9 | — | 18 |  |
| packaging-dep-groups | 6–8 | — | 16 |  |
| werkzeug-range-zero | 5–13 | — | 26 |  |
| werkzeug-if-range-etag | 8–15 | — | 30 |  |
| werkzeug-int-url | 5–10 | — | 20 |  |
| packaging-interp-tags | 15–17 | 14–15 | 34 |  |
| packaging-specifier-group | 7–8 | — | 16 |  |
| werkzeug-int-str-strict | 10–20 | 10 | 40 |  |
| werkzeug-route-sort | 5–19 | — | 38 | 同一条任务 5–19 步，差近 4 倍 |
| werkzeug-url-empty-port | 9–13 | 7 | 26 |  |
| click-deprecated-label | 10–14 | — | 28 |  |
| itsdangerous-tz-aware | 11–12 | — | 24 |  |

两个结论：① 步数方差是波动的主要来源（werkzeug-route-sort 同一条任务 5 步和 19 步都成功过），

所以"预算贴着成功上限"必然翻转；② 建议预算落在 16–40，统一给 20 仍然会切掉

click-show-default、werkzeug-int-str-strict、werkzeug-route-sort、packaging-interp-tags 这几条——

要么按任务给足，要么先承认"波动 ≤ 1"在这个任务集上测不出来。

### 时间去哪了（今天 5 轮实测，拆到 trace 级别）

| 批次 | agent 墙钟 | 模型 | bash | 其中纯超时浪费 | bash 调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3-golden-20 | 948.7s | 235.7s | 527.7s | 360.6s (38%) | 124 |
| m3-golden-20-r2 | 770.8s | 245.2s | 321.3s | 180.3s (23%) | 129 |
| m3-golden-20-t90 | 633.7s | 216.0s | 214.3s | 90.3s (14%) | 107 |
| m3-golden-20-s20 | 572.3s | 223.2s | 133.8s | 0s | 123 |
| m3-golden-20-w5 | 1008.0s | 269.5s | 523.9s | 271.2s (27%) | 133 |
| 合计 | 3934s（65.6 分钟） | 1190s (30%) | 1721s (44%) | 902s (23%) | 616 |

再加每轮事后验证开销（应用补丁 + 跑 fail_to_pass/pass_to_pass，约 205s/批、5 批共 ~1023s），

今天光跑批次就是约 82 分钟墙钟、$0.778。三个原因：

串行：20 条一条接一条，每条 30–50s，一批 10–17 分钟。README.md 的已知限制里写着评估是串行的。

超时浪费 902s（占全部墙钟 23%）：几乎全部是 werkzeug-int-str-strict 反复想跑整仓 pytest，

5 轮里 4 轮都撞，w5 一轮就为这一条空等 271s（3 × 90s）——它一次都没因此拿到好处。

单变量纪律的代价：改一处就要重跑整批，2 个改动 = 3 批 ≈ 40 分钟。这部分是必要的，不是浪费。

顺带核对过两个"以为是瓶颈"的地方，都不是：夹具克隆只要 0.48s/次（每条任务克隆 2 次，

一批 40 次 ≈ 20s）；--no-hardlinks 改成硬链接或 --shared 没有增益。真正的开销在

"等整仓 pytest 被杀"和"事后验证"，不在准备阶段。

### 提速计划（按"省下的时间 ÷ 实现成本"排序）

在 guard 里硬阻断整仓 pytest：拦下"不带文件路径的 pytest 调用"，回一句"用任务给的窄命令"。

省 902s/5 批（每人次 180–360s），可离线测，半小时级改动。比再写一句提示词有效——

第三次 A/B 已经证明提示词只能降频率，降不到零。

并发 4 + 事后验证与下一条任务的模型调用重叠：一批 975s → 250–300s（约 3.5 倍）。

这本来就是 M3 交付物里的"串行/并发批量评估"，也是 Step 7 的验收门。

坑：并发会让延迟指标和超时命中率失真，所以并发版只用来比 pass@1/成本，

要出延迟数字时仍跑串行；先验证"并发 4 的结果与串行一致"。

给 harness.run_eval 加 --only <id>（现在只有 --limit N）：任何熔断/降级类改动，

先花几分钱定向确认"改动真的被触发"，再上整批。今天 w5 的 $0.176/17 分钟空转就是缺这个。

留档模板化：tools/show_results.py / tools/compare_runs.py 已有（已从 work/ 挪进版本库），再加一个 tools/daily_report.py，

把批次表自动追加进本文件 + 重生成 docx + 复制到 outputs。把每天 15–20 分钟的留档压到 1 分钟。

排期上的复利：先做 1 和 2，后面每个 Step 的迭代周期都跟着快 3 倍；

Step 6 检索只加一个通道（BM25）先闭环，且 top-5 命中率纯离线可算（不花 token），

别等到跑整批 pass@1 才发现通道没用；Step 8 角色拆分往后放（会放大每批成本）；

Step 10 的端到端 PR 演示用 1 条任务即可。

预期：一批 17 分钟 → 4–5 分钟，成本不变（$0.15–0.18/批），

剩下 17–23 次会话压缩到 10–14 次。

### 版本控制（今天补上，问了好几次才定）

git init -b main，首次提交 0b2f26c：111 个文件 / 0.48 MB，身份用 GitHub 账号

mobjojo <mobjojo@users.noreply.github.com>；远程 公开 仓库 github.com/mobjojo/repo-agent。

入库前扫描过：无真实 API key（命中的全是 sk-... 占位符，work/ 里的命中是被忽略的目录）、

无个人信息、无面试相关字样；.venv/ .repos/ eval-runs/ work/ 全部在 .gitignore 里。

新增 .gitattributes：全项目声明 eol=lf（项目依赖这条——git apply 拒 CRLF），

tasks/fixtures/** 与 *.patch 标 -text 保证字节精确，*.docx 标 binary。

把 show_results.py / compare_runs.py / add_tasks_m3*.py 从被忽略的 work/ 挪到 tools/：

被忽略的目录里不该长期放着有用的工具，否则下次清理就没了。

顺手修掉 README 标题的过时口径（还写着 pass@1 15/20，那是第一轮的数）——

面试官看到的第一个数字不能是过时的。

教训（今天真踩了）：写坏过一次 工作日志.md——切片替换时取到空串，

replace 把 14KB 的文本炸成 4.3MB，全靠 14:17 的 outputs 副本恢复。

在那之前所有历史只存在于一份文件里。这就是要版本控制的理由：不是流程洁癖，是回滚成本。

后续约定：一个改动一个提交，提交信息写"改了什么 + 为什么"；数字类改动同时更新 BASELINE.md。

### 明天从哪儿接着干

先提速，再做题——现在改一处就要跑 17 分钟，每个实验都贵 3 倍，不先修管线就是白干：

guard 硬阻断整仓 pytest（半小时级，可离线测）：省 23% 墙钟，且比改提示词彻底。

并发 4 + 事后验证与下一条任务重叠（约 10 分钟验证跑、$0.3）：一批 975s → 250–300s。

先跑一次"并发 vs 串行结果一致"的对照，那同时也是 Step 7 的验收门之一。

run_eval --only <id>：让"定向确认改动被触发"变成几分钱的探路。

tools/daily_report.py：把留档从 15–20 分钟压到 1 分钟。

然后才回到选题：

Step 5 收口：按"预算标定"表给每条任务足够预算重跑，把波动口径定死——

要么达标（≤ 1 条），要么在文档里明写"波动 5 条、未达标 + 原因（步数方差 4 倍）"。

空补丁的抢救：终止时若工作区是脏的就照常提交 diff（现在 8 次空补丁里有 2 次是循环熔断

在只读探针阶段砍掉的）。先离线写测试。

熔断策略定向取证：用新的 --only 挑 werkzeug-url-empty-port、werkzeug-int-str-strict

这类触发过的任务跑，别再用整批赌"这次会踩到"。

待确认：D:\repo-agent 仍未初始化 git（.gitignore 已排除 .venv/.repos/eval-runs/work）。

今天写坏一次 工作日志.md（切片取到空串、replace 把 14KB 炸成 4.3MB），

靠 14:17 的 outputs 副本才恢复——有 git 就不需要靠运气。